*Срок проведения независимой правовой экспертизы 3 дня*. Проект



**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

г. Южа

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального района от 11.12.2017 №1216-п**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского муниципального района и Южского городского поселения и отмене постановлений Администрации Южского муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от 06.09.2013 № 490», решением Совета Южского муниципального района от 26.11.2021 № 100 «О бюджете Южского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Южского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность и энергосбережение в Южском муниципальном районе» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального района от 11.12.2017 г. №1216-п, следующие изменения:

1.1. Строку девятую таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы Южского муниципального района» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований \*:  2018 год – 2 455 051,44 рублей;  2019 год – 1 459 996,00 рублей;  2020 год – 1 260 000,00 рублей;  2021 год – 2 072 827,32 рублей;  2022 год - 1 460 000,00 рублей;  2023 год – 1 460 000,00 рублей.  - бюджет Южского муниципального района :  2018 год – 1 455 051,44 рублей;  2019 год – 459 996,00 рублей;  2020 год – 260 000,00 рублей;  2021 год – 1 072 827,32 рублей;  2022 год – 460 000,00 рублей;  2023 год – 460 000,00 рублей.  -бюджеты поселений Южского муниципального района:  2018 год – 1 000 000,00 рублей;  2019 год – 1 000 000,00 рублей;  2020 год – 1 000 000,00 рублей;  2021 год – 1 000 000,00 рублей;  2022 год – 1 000 000,00 рублей;  2023 год – 1 000 000,00 рублей.  Внебюджетное финансирование \*\*:  2018 год – 6 919 000,00 рублей;  2019 год – 4 250 840,00 рублей;  2020 год – 3 000 000,00 рублей;  2021 год – 1 000 000,00 рублей;  2022 год – 1 000 000,00 рублей;  2023 год – 1 000 000,00 рублей.  -средства населения:  2018 год – 6 919 000,00 рублей;  2019 год – 4 250 840,00 рублей;  2020 год – 3 000 000,00 рублей;  2021 год – 1 000 000,00 рублей;  2022 год - 1 000 000,00 рублей;  2023 год – 1 000 000,00 рублей**.** |

1.2. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» (далее – Подпрограмма), являющейся приложением 1 к Программе:

- строку седьмую таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы Южского муниципального района» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2018 год – 1 455 051,44 рублей;  2019 год – 459 996,00 рублей;  2020 год – 260 000,00 рублей;  2021 год – 1 072 827,32 рублей;  2022 год - 460 000,00 рублей;  2023 год – 460 000,00 рублей.  - бюджет Южского муниципального района:  2018 год – 1 455 051,44 рублей;  2019 год – 459 996,00 рублей;  2020 год – 260 000,00 рублей;  2021 год – 1 072 827,32 рублей;  2022 год – 460 000,00 рублей;  2023 год – 460 000,00 рублей. |

- таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы, (руб.)» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | | Исполнитель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год\* | 2023 год\* |
| Подпрограмма, всего | | | | 1 455 051,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | | 1 455 051,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| - областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | | 1 455 051,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| *1.Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности учреждений Южского муниципального района»* | | | | 1 435 151,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| 1.1. Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях Южского муниципального района | | | | 1 435 151,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | | 1 435 151,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | | 1 435 151,44 | 459 996,00 | 260 000,00 | 1 072 827,32 | 460 000,00 | 460 000,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | Администрация Южского муниципального района | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 150000,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 150000,00 |
| 1.1.1. | - выполнение работ по установке входных дверей в здании Администрации Южского муниципального района | | Администрация Южского муниципального района в лице хозяйственного отдела | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | - замена системы отопления с установкой новых биметаллических радиаторов | | Администрация Южского муниципального района в лице МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Южского муниципального района» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150000,00 |
| 1.1.3. | - установка приборов учета тепловой энергии | | Администрация Южского муниципального района в лице МБУ «Южский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | - установка приборов учета тепловой энергии | | Администрация Южского муниципального района в лице МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | Отдел образования администрации Южского муниципального района | 1 205 768,56 | 259 996,00 | 260 000,00 | 712 827,32 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | 1 205 768,56 | 259 996,00 | 260 000,00 | 712 827,32 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 1.1.5. | - замена окон на пластиковые в МБДОУ д/сад «Рябинушка» | | 146 633,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | - замена системы отопления с установкой новых биметаллических радиаторов в МБДОУ д/сад «Рябинушка» | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.7. | - замена окон на пластиковые в МБДОУ д/сад «Тополек» | | 235 626,90 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 1.1.8. | - замена окон на пластиковые в МБДОУ д/сад «Солнышко» | | 143 329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | -замена системы отопления с установкой новых биметаллических радиаторов в МБДОУ д/сад «Солнышко» | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.10. | - установка приборов учета тепловой энергии в МБДОУ д/сад «Родничок» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 540,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | - замена окон на пластиковые в МБОУ СОШ №3 | | 242 046,83 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.12. | - установка приборов учета тепловой энергии в МБДОУ д/сад «Рябинушка» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 143,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. | - установка приборов учета тепловой энергии в отделе образования администрации Южского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 143,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | - замена окон на пластиковые в МБДОУ д/сад «Светлячок» | | 228 504,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.15. | - замена окон на пластиковые в МБДОУ д/сад «Родничок» | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.16. | - замена окон на пластиковые в МКДОУ д/сад «Радуга» | | 159 628,36 | 49 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.17. | - замена окон на пластиковые в МКОУ СОШ №2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50000,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50000,00 |
| 1.1.18. | - замена системы отопления с установкой новых биметаллических радиаторов | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50000,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | МКУ «Южский молодежный центр» | 229 382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | 229 382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.19. | - замена окон на пластиковые | | 229 382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *2. Основное мероприятие «Проведение энергетических обследований (энергоаудита) муниципальных учреждений Южского муниципального района»* | | | | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Проведение энергоаудита Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | | | | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |
| 3. *Основное мероприятие «Выявление бесхозяйных объектов, проведение инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты, расположенные на территории Южского муниципального района Ивановской области»* | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. *Основное мероприятие:*  *«Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов»* | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные ассигнования | | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Южского муниципального района | | |  |  |  |  |  |  |

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Южского**

**муниципального района В.И. Оврашко**