ТОС «Пятачок»

Южское городское поселение Южского муниципального района

Дизайн-проект

Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории

ТОС «Пятачок» в районе улицы Стандартные дома г. Южа

г. Южа

2021 год

Краткая характеристика инициативного проекта

Инициативный проект предполагает устройство комплекта тренажеров с навесом на общественной территории ТОС «Пятачок» г. Южа, Южского городского поселения.

Комплект тренажеров с навесом расположен на территории общего пользования в районе улицы Стандартные дома, д. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 г.Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:060902:32, в зоне земельного участка площадью 1558 кв.м.

Комплект тренажеров с навесом выполнен по современным меркам и соответствует всем стандартам (бетонное основание, покрытие на основе резиновой крошки, комплект тренажеров и турников под навесом).

Цель проекта – создание безопасных и современных площадок.

Задачи проекта:

1. Создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для занятий населения физической культурой и спортом.

2. Формирование у граждан интереса к здоровому образу жизни и спорту, благоприятного вектора уличного досуга среди подростков и молодежи.

3. Возможность заниматься на открытом воздухе круглый год без финансовых затрат на посещение дорогостоящих фитнесс-центров и клубов;

4. Возможность предоставления гражданам включаться в активную трудовую деятельность по благоустройству территории ТОС «Пятачок».

5. Повышение осознанности, воспитание добрососедства, участие в массовых, общественных мероприятиях.

Описание проблемы и обоснование ее решений

Низкий уровень спортивной жизни в городском поселении, представляет огромную угрозу социального характера, это употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности, среди подростков. В настоящее время на территории Южского городского поселения проживает 12,8 тыс. жителей, среди которых детей – 2739, молодежи - 2063. С каждым годом число молодежи и молодых семей возрастает, а мест для их развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные условия формирования здорового образа жизни и развития спорта, как отдельного вида культуры необходимо наличие спортивных объектов, площадок и сооружений, а их у нас недостаточно.

Ожидаемые результаты

В результате реализации проекта улучшиться качество жизни более 500 жителей микрорайона улицы Стандартные дома, в который входят 24 МКД, в том числе и ТОС «Пятачок», а также жителей соседних микрорайонов города, где нет ни спортивных и игровых площадок. Реализация проекта позволит организовать досуг детей, молодежи, молодых семей и оградить их от асоциального поведения.  Будут созданы комфортные и безопасные условия для спортивных занятий.

Реализация проекта станет примером того, что жители своими силами могут улучшить качество и комфорт своей жизни.

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта

Приблизительная стоимость реализации инициативного проекта составляет 500 000, 00 руб.

Из них:

1. объем поддержки за счет средств областного бюджета составляет 75% - 375 000,00 рублей;

2. объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на финансирование проекта, составляет 21% - 105 000,00 рублей;

3. объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших проект) составляет 1% - 5 000, 00 рублей;

4. объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших проект (жители ТОС) составляет 3% - 15 000, 00 рублей.

Перечень элементов благоустройства общественной территории

1. устройство а/б основания площадки;

2. устройство бордюра;

3. устройство резинового покрытия;

4. подсыпка краев песком;

5. установка навеса для тренажеров;

5. установка спортивных тренажеров под навесом:

- спортивный тренажер «Скамья для пресса»;

- спортивный тренажер для спины наклонный;

- спортивный тренажер «Жим от груди»;

- спортивный тренажер «Жим к груди»;

- спортивный тренажер «Жим ногами»;

- спортивный тренажер «Эллиптический»;

7. установка турника тройного;

8. установка малых архитектурных форм (лавочка, урна, велопарковка).

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в Приложении 1 к дизайн-проекту.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2022 года.

Основные этапы реализации проекта:

Первый этап – подготовительный (декабрь 2021 г. – начало января 2022 г.)

- Проведение собрания жителей с обсуждением следующих вопросов:

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта «Устройство комплекта тренажеров с навесом на территории ТОС «Пятачок» в районе улицы Стандартные дома г. Южа».

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС «Пятачок» в Муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2022 год.

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного проекта в Администрацию Южского муниципального района, представление предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках проекта, а также в приемке выполненных работ.

1.4. Готовность софинансирования инициативного проекта средствами жителей ТОС «Пятачок» не менее 3 % от стоимости проекта.

1.5. Утверждение объема софинансирования инициативного проекта средствами жителей ТОС «Пятачок» в размере 3% (15 000, 00 руб.).

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в Департамент внутренней политики Ивановской области;

- Сбор средств на софинансирование проекта.

Второй этап – деятельностный (конец января – август 2022 г.)

- заключение соглашения с Администрацией Южского муниципального района;

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных организаций;

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также предполагает добровольное трудовое и имущественное участие жителей ТОС «Пятачок», индивидуальных предпринимателей и депутатов, закрепленных за округом.

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2022 г.)

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие выполненных работ.

Приложение 1

к дизайн-проекту

Визуальное описание инициативного проекта

Общественная территория ТОС «Пятачок» до ее благоустройства

Комплект тренажеров с навесом

Общественная территория ТОС «Пятачок» после благоустройства (образец готового проекта)